自主编程 OS 调研报告与演进路线

版本：v0.1

目的：建立对AI自主编程的统一认知，明确研发链路中可自主化的边界，基于现有 zsspec 体系规划可落地的演进路径

状态：探索阶段，进入立项讨论

现状结论：我们当前最大的瓶颈不是 AI 写代码的能力，而是工程师的注意力被各个阶段之间的判断与验证消耗。自主编程不是替换工程师，而是把“阶段转换 + 验证”从“人盯”变成“可信地自动跑”。我们已具备基础（zsspec 多个项目端到端 + Hermes→CC POC），现在只需落地生成/验证分离（独立对抗 Verifier + 可执行规格 + 分级验证 + 三路决策），就能把每个阶段的人工介入压缩，并跑出可验证的 POC。

三个关键数字：

| 维度 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 每个阶段人工介入 | 1小时打磨/检查 | ≤ 15 分钟（异常态） |
| 一性成功率（CC 跑完无需 rewind） | 低（apply 经常失焦） | ≥ 70% |
| 单人并行项目数 | 2–3个，最多 4个 | 4–6 个 |

为什么是现在：市场已证明这条路可行（Devin AI、OpenHands、SWE-agent 均已上线）；团队对 AI 自主已有共识但缺乏统一框架；zsspec 已沉淀的多个项目经验是稀缺资产——再不做，竞争对手的同类工具进入后我们将付出更高的切换成本。

我的判断是：上面这三个“为什么”中，第二点团队已有共识但缺乏框架是这次的最大的需求点。技术随时可以补，但团队共识一旦错过窗口就散了——3个月后大家被各种AI工具碎片化，反而更难统一路线。

- 背景与动机：为什么自主编程是必答题

1.1 现状盘点

| 维度 | 数据 |
| --- | --- |
| zsspec 使用规模 | 公司内部 20 人试点，15人持续使用 |
| 已验证项目数 | 4 个完整模块端到端跑通 |
| 个人并行项目上限 | 2–3 个（最高 4 个） |
| 每个 feature 平均工期 | 3 天 |
| 每个阶段平均耗时 | 1 小时（仔细检查更久） |
| Hermes→CC POC | 已跑通完整链路，但不完善 |
| 现有协作工具 | Hermes（supervisor）+ Claude Code（implementer）+ zsspec skill 体系 |

1.2 当前痛点：工程师注意力被三类工作吞噬

我观察我自己的时间被以下三个环节牵扯，而且这三类工作都难以批量复制：

- 需求拉扯——与产品/业务方来回澄清 spec 边界，往往一次 spec 确认需要 2 小时以上

- 验收 spec 文档——读完 4 份 spec（REQ / DES / TASK / CHK）后判断是否可开工

- 调试 agent 生成的代码 + 评测 agent 效果——这是当前最耗精力的环节

更具体的：

- - agent 失效“拉扯改 bug”是普遍情况，一次成型率较低

- - apply 阶段 agent 不会完整阅读所有 spec 文档，经常失焦

- - verify 阶段需要“扯皮很多次”才能确认可开工

- - 当前主要靠盯着 agent 验收产物作为质量保证手段

P1 apply 失焦（返工）

P2 verify 扯皮（spec 验收）

P3 调试 agent 代码

P4 跨 session 续跑

P5 并行项目瓶颈

P6 需求拉扯

P7 一性成功率低（评测）

我认为：现在主要的工程师时间被这 7 类机械工作吞噬。这不是“AI 写不好代码”的问题，而是结构性的注意力浪费。这是自主编程要解决的事。

1.3 当前 AI 工具的覆盖边界

我们已经在用的工具栈：

| 工具 | 覆盖范围 | 缺什么 |
| --- | --- | --- |
| Claude Code/Cursor | 单会话多文件任务 | 跨天续跑、跨项目状态 |
| Hermes + zsspec | 多阶段 SDD 流水线 | 阶段间验证自动化 |
| 我们的鸿沟 | — | 长生命周期 + 跨 session 状态 + 真·验证反馈循环 |

1.4 错失窗口的成本

- 团队注意力是最稀缺资源——15 人 × 每阶段 1 小时 × 每天多次阶段转换 ≈ 每天数小时被机械判断消耗

- 并行项目数被验证瓶颈卡住——不是开发能力，是同步协调能力

- 不做的成本 = 持续低 ROI + 团队注意力被持续低效任务占用

- 竞争对手正在进入——Devin AI已经服务真实工程团队，我们需要先把内部的流程跑通，让自己先用起来，对AI自主有信心

2自主性边界：哪些能自主、哪些必须人

2.1 完整研发链路：从 PRD 到 Merge 的 14 环节

我们把完成一次功能开发的完整链路拆成 14 个环节，并标注每个环节的自主可行性。

| # | 环节 | 输入 | 输出 | 当前自主等级 | 目标自主等级 | 主要评估者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求澄清 | 用户语言 /PRD草案 | 结构化结论 | 半自主 | 半自主 | LLM judge + 人 |
| 2 | 架构设计 | 需求+项目惯例 | 设计文档 | 半自主 | 半自主 | LLM judge + 人 |
| 3 | 任务分解 | 设计 | TASK 清单 | 高自主 | 高自主 | 规则引擎 |
| 4 | 验收清单（CHK） | REQ/DES/TASK | 检查清单 | 高自主 | 高自主 | 规则引擎 |
| 5 | spec 一致性（verify） | spec全文 | verify 报告 | 半自主 | 全自主 | 独立 Verifier + 规则 |
| 6 | 代码实现（apply） | spec+TASK | 源文件 | 半自主 | 高自主 | 命令 + 独立 Verifier |
| 7 | 单元测试 | 实现 | 测试文件 | 半自主 | 高自主 | 运行时命令 |
| 8 | 静态审查（code-review） | 实现 + CHK static | 审查报告 | 慎自主 | 全自主 | 命令 + 独立 Verifier |
| 9 | e2e 测试生成 | 实现 + CHK auto | playwright | 半自主 | 半自主 | LLM judge |
| 10 | 真集成 smoke | 实现 + 服务 | smoke 报告 | 不自动 | 全自主 | 命令 + LLM 解读 |
| 11 | PR 创建 | git diff | GitHub PR | 高自主 | 高自主 | API 验证 |
| 12 | CI 反馈 | PR URL | CI 状态 | 不自动 | 全自主 | API 验证 |
| 13 | Code Review | PR diff | review 报告 | 半自主 | 半自主 | LLM judge + 人 |
| 14 | Merge / 部署 | PR + review | 生产环境 | 慎自主 | 慎自主 | 人 |

4个自主等级：

| 等级 | 含义 | 当前数量 | 目标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自主 | 无需人参与，由独立 Verifier + 命令客观证据验证 | 0 | 4 |
| 高自主 | 大部分 agent 跑，关键边界人工抽检 | 3 | 5 |
| 半自主 | agent 跑，机器 + LLM 双重 verify，人抽检 | 7 | 4 |
| 慎自主 | 机器 verify 通过，但关键决策必须人批 | 2 | 1（merge 由人批） |

2.2 边界原则

业务、需求、功能定义 = 人

状态管理、执行、验证、测试 = AI

| 类别 | 谁负责 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 战略对齐（“做不做、为什么做”） | 人 | 需要对组织战略负责 |
| 需求边界（“做哪些、不做哪些”） | 人 | 需要对业务理解负责 |
| 架构选型（“用什么技术栈”） | 人 | 影响长期演进 |
| 重大变更（“重构还是补丁”） | 人 | 影响范围超出 agent 视野 |
| 任务分解、spec 撰写、CHK 起草 | AI 起草 + 独立审查 + 人兜底 | 人定需求边界（brain），AI 高效起草，独立验证，语义责任在人 |
| 代码实现、单元测试、静态审查 | AI 跑 | 评估由运行时命令保证 |
| e2e 生成、code review | AI 跑 + 人抽检 | 部分边界仍需人 |
| PR 创建、CI 反馈 | AI 全自动 | API 可验证 |
| Merge / 部署 | 人拍板 | 关键决策点 |

我认为：上面 9 项决策权划分中，前 4 项（战略/边界/架构/重大变更）在短期内不会变化——这不是技术问题，是组织责任问题。我们方案的真正战场在“AI 起草 + 审”以下的部分，不把精力花在试图让AI做战略决策上。

2.3 决策权矩阵

| 决策类型 | 决策权 | 验证权 | 例外升级条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务边界 | 人 | 人 | — |
| 架构选型 | 人 | 人 | — |
| spec 内容 | AI 起草 | AI 审查 + 人兜底 | 重大歧义 → 人重写 |
| verify 通过/不通过 | AI 跑命令 | 规则引擎 | 阻断问题 → AI 重跑 |
| apply 是否完成 | AI 跑命令 | 运行时命令 | 3 次失败 → 人介入 |
| code-review 通过 | AI 跑 | 运行时命令 | critical → 人审 |
| e2e pass | AI 跑 playwright | 运行时命令 | 3 次失败 → 人 |
| PR 创建 | AI 自动 | API | 权限问题 → 人 |
| Merge | 人 | 人 | — |

2.4 人在回路的5类介入时机

只有以下 5 种情况需要中断自主流程升级到人：

- - 同阶段连续 3 次失败（agent 在某环节反复失焦）

- - 同模块 2 次回退到 brain（spec 本身有歧义）

- - 架构偏离 hard constraints（违反项目第一原则）

- - 引入系统级新依赖（DB / 消息队列 / 缓存切换）

- - merge / 部署（关键责任边界）

其他所有环节均可自动推进。

3 市场对标：自主编程产品的能力矩阵

3.1 主流产品概览

| 产品 | 厂商 | 类型 | 当前定位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devin AI | Cognition | 商业云服务 | 自主SWE，从 ticket 到 PR | SWE-bench；Sub-Agent 架构；DeepWiki 知识库 |
| OpenHands | AllHands AI | 开源 runtime | Devin 的开源替代 | Docker sandbox；Runtime abstractions；v0+v1 架构 |
| SWE-agent | Princeton NLP | 学术开源 | Agent-Computer Interface 研究 | SWE-bench；focus on ACI |
| Claude Code | Anthropic | 商业 CLI | 长上下文会话式编程 | 良好的 subagent与 context engineering |
| Codex CLI | OpenAI | 商业 CLI | 类似 Claude Code | TBD 当前能力 |
| Cursor | Anysphere | 商业 IDE | Composer + Tab | 接近 L3，不算自主 |
| Aider / Plandex | 开源 CLI | L2 任务级 | 单会话多文件 | — |

3.2 自主等级光谱（L0–L5）

| Level | 名称 | 描述 | 代表产品 | 我们当前的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | Inline Assist | 行内补全 | Copilot Tab | — |
| L1 | Pair Programming | Chat + 文件级生成 | Cursor Chat, Continue.dev | 工具具备 |
| L2 | Task Delegation | 任务级，文件级产出 | Aider, Plandex | — |
| L3 | Project Delegation | 模块/PR 级产出 | Claude Code, Codex, Cline | zsspec 当前所在 |
| L4 | Production Engineering | 跨天，目标级产出 | Devin, Factory | 目标 |
| L5 | Fleet Coordination | 多 agent 并行 + 自动任务分派 | Devin Sub-Agent | 未来 |

关键鸿沟：

- L2 → L3：长上下文管理 + 多阶段状态机

- L3 → L4：真实反馈循环 + 可观测性 + 自愈

- L4 → L5：任务分解 + 跨 agent 协调 + 自我评估

- 3.3 能力对照矩阵（在 14 环节上的自主程度）

评分说明：0 = 完全无能力；1 = 起步；2 = 单次能力；3 = 多次能力；4 = 高自主；5 = 全自主（独立 Verifier + 命令客观证据验证）

| 环节 | Devin | OpenHands | Claude Code | SWE-agent | Cursor | 我们现在 | 我们目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 需求澄清 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 架构设计 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 任务分解 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 验收清单 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 spec 一致性 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 6 代码实现 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 7 单元测试 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 8 静态审查 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 9 e2e 生成 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 10 真集成 smoke | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 11 PR 创建 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 12 CI 反馈 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 Code Review | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 Merge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1（人批） |
| 综合能力 | 3.86 | 3.21 | 2.43 | 1.43 | 1.43 | 2.36 | 4.21 |

关键观察：

- Devin是当前商业产品的天花板，但距离L5还差得很远

- OpenHands是开源最好的选择，能力略低于Devin但可自部署

- SWE-agent偏研究，生产可用度有限

- Claude Code/Codex适合执行层，但缺乏协调层orchestrator

- 我们的目标综合能力到达 Devin——这是基于我们对自有codebase和spec体系的原生集成优势

3.4 关键启示：从市场产品可以借鉴什么

| 启示 | 来源 | 我们的应用 |
| --- | --- | --- |
| 真集成smoke是分水岭 | Cognition自家产品复盘 | 必加环节，覆盖全流程SDD+TDD双标准 |
| Sub-Agent架构比单agent强 | Devin 2.0/OpenHands | 多智能体并行执行 |
| ACI（Agent-Computer Interface）简单优于复杂 | SWE-agent | shell + read/write + search 三件套足够 |
| AgentOS三层架构agency/workflow/runtime | AgentOS | apply到我们的14环节上 |
| LLM Judge必须有真实ground truth兜底 | Cognition案例 | judge + CI双重验证 |
| 可观测性是 L4 的必要条件 | Devin / OpenHands | 完整执行记录日志 + Webhook |

我认为：对Devin复盘最重要的一句话是“集成TDD是分水岭”——这是Cognition自家团队在多次发布后总结的结论。我们必须新增stage 10（真集成smoke），不能再依赖mock-based测试通过就声称done。

4 我们的方案：基于zsspec构建自主编程OS

4.1 核心判断：自主路线的5个取舍

我对自主编程路线的看法是 —— 我们的方案不是什么都做，而是有清晰的取舍。下面几个取舍是后续所有架构与里程碑决策的源头。

不做的 4 件事：

- - 不自研Agent Runtime —— 优先复用现有/开源方案（候选：增强版 Hermes、DSH）。自研Runtime是6-12个月工程，与复用方案不可同日而语；但不预先锁定任何单一平台。

- - 不绑定单一Coding Agent —— Worker层抽象为WorkerInterface，可挂Claude Code / Codex /国产模型。模型成本与能力波动剧烈，单一绑定是商业风险。

- - 不一上来做多项目并行 —— M1只跑单项目POC。多项目并行是M2的工作，跨session续跑没验证就上并行是赌博。

- - 不替换现有PR review / merge流程 —— 只在review前本地自动执行Code Review。现有流程承载团队信任，不能突然换轨。

做的 4 件事

- - 第一件：verify阶段自动化 —— ROI 最高、风险最低的切入点。当前 verify 是 LLM 自评 + 人工核查，对应痛点 P2、P9，是吞噬工程师时间最严重的地方。

- - 第二件：apply阶段spec强制读取 —— 解决失焦（头号痛点 P1）。把相关 spec 强制到 apply 阶段内强制回读。

- - 第三件：新增集成smoke test TDD —— Devin / Cognition 复盘公认的分水岭。

- - 第四件：多goal并行+远程介入 —— 规模化的必经之路（对应 P4 / P5 / P6），但必须等前三步验证完才投入。

我认为这个路线最优因为：

- 前三步都能在zsspec现有9个阶段内增量改造，不需要重写流水线。

- 每一步都可以独立开发 —— 做坏了不会污染其他步骤。

- 如果跑不通，意味着我们对”生成/验证分离”的判断错，应回退到现有 zsspec 优化

贯穿全局的架构第一性原理：生成与验证必须分离

自主编程的瓶颈不是生成代码，而是可信地验证代码。当前所有Agentic编程工具的共同反模式是：同一个Agent既写代码又自我判断——这必然导致记忆奖励、自我认可，以及必须有人盯着。

因此本方案的第一性原理是：

在架构上把生成者（Writer）与验证者（Verifier）彻底分离，并用可执行spec task和验证清单作为客观进入下一步的门禁。

这条原理直接决定三件事：

- - Verifier 必须是独立的对抗角色，不能和Writer共用上下文——否则它会看到Writer的自我辩解，失去对抗性。

- - 验证以LLM/agent为主导，但必须有命令给出客观证据——LLM负责理解/翻译/解读/裁决，命令负责提供不可辩驳的exit code/反例/覆盖率。

- - 语义模糊处用三路决策升级人（修代码/修规格/修测试），把人的精力从持续盯守压缩成在规格不清晰时才做决策。

我认为：想清楚这一条，其他所有设计都是从它推导出来的。9个痛点追到根上是同一个问题——没有一套“不依赖人眼、也不依赖生成者自评”的可信验证机制。

4.2 现状盘点

我们已经拥有的：

| 资产 | 状态 |
| --- | --- |
| zsspec 9-stage skill 体系 | 已覆盖 4 个完整项目端到端 |
| 9 个 zsspec 子 skill（brain / spec / test-gen / verify / apply / code-review / e2e-gen / e2e-run / done） | 团队 15 人持续使用 |
| sdd-pipeline-orchestrator skill | supervisor 角色，9 stage 派 CC，state file 持久化 |
| Hermes→CC POC | 已跑通完整链路 |
| 14 个 references（pitfalls） | 真实的失败模式库 |
| templates 套件（stage-definitions, decision-table, handoff-pack, module-state 等） | 完整的 intent 层 |

我们已经验证的（来自 4 个项目经验）：

- SDD 流程拆分有效（脑 → 写 → 验 → 改 → 做 → 查 → e2e → 收）

- HARD-GATE 机制对质量保证有效

- YAML state file 持久化有效

- handoff pack 模板减少派发开销

我们当前的边界（来自 4 个项目教训）：

- apply 经常不读全部 spec——失焦是头号失败模式

- verify 扯皮很多次——LLM 自报”我审过了”不可信

- 一性成功率低——agent 失效需要 rewind

- 跨 session 续跑不流畅——每次重新读 state 文件是手工操作

我认为：zsspec已具备intent层（9 stage + HARD-GATE + decision table + handoff pack），缺的只是L4 orchestrator与L3 verifier。把这两层补上，整个体系就完成了从L3到L4的跃迁——这是低投入高产出的核心原因。

4.3 目标能力跃迁：从L3到L4

| 维度 | 当前 L3 | 目标 L4 | 对应痛点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段间转换 | 人盯 | runtime 自动 | P2, P9 |
| 验证机制 | LLM 自评 + 人工 | 独立 Verifier（LLM 主导）+ 命令客观证据 | P2, P3 |
| 状态持久化 | YAML 手工 atomic write | session log + 自动 checkpoint | P4 |
| 跨 session 续跑 | 手动重启 Hermes | 自动 resume + fork | P4 |
| 失败回退 | 人工 rewind | 自动 rewind + retry | P9 |
| 多项目并行 | 串行 | 并行多 goal queue | P5 |
| 可观测性 | 飞书消息、微信 | 主动通知 + dashboard | P8 |
| 远程介入 | 无 | 手机端 pause/resume/rewind | P6 |

我认为：L3 → L4的鸿沟本质是谁来验证。当前是LLM自评 + 人工核查，目标是独立 Verifier（LLM 主导）+ 命令客观证据 + 人只审 critical。这是自主与自动化的根本区别——自动化是脚本跑，自主是选择可信验证 + 异常分支自动选择处理通道 + 人只做兜底决策。

4.4 痛点→方案→措施映射表

9 个核心痛点（P1-P9） —— 这是后续所有讨论（架构、KPI、风险）的统一索引：

| 痛点 | 描述 | 来源 | 解决方法（OS 层） | 具体措施 | 里程碑 | 验证手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | apply 失焦（不读 spec） | §1.2 | L2 Worker + L4 Orchestrator | spec inline 到 handoff + phase 内强制回读 | M1 | apply 后 spec 覆盖率 ≥ 95% |
| P2 | verify 扯皮多次（LLM 自评不可信） | §1.2 | L3 验证层（独立 Verifier） | Writer/Verifier 分离 + 对抗式审查：独立 Verifier subagent 主导，命令（tsc/pytest/property）提供客观证据 | M1 | Verifier 返回结构化 PASS/FAIL + 每条问题对应 spec 证据 |
| P3 | 调试 agent 代码耗精力 | §1.2 | L3 真集成 smoke | 新增 stage 10（真集成 smoke） | M1 | curl HTTP 200 + LLM judge 响应 shape |
| P4 | 跨 session 续跑不流畅 | §1.4 | L1 Platform + L4 Orchestrator | 引入可持久化 runtime（候选 DSH / 增强版，M2 评估）+ checkpoint | M2 | session log 持久化 + resume API |
| P5 | 并行项目数卡在 2-3 个 | §1.1 | L4 Multi-goal Queue | 多 goal queue 实现 | M2 | 单人管 5+ 并行 goal |
| P6 | 远程无法介入 | §1.2 | L5 决策层 | Telegram / Webhook 命令 | M2 | 手机端 pause/resume/rewind |
| P7 | 需求拉扯耗时间 | §1.2 | L4 brain agent | brain agent 增强 + 知识库 | M3 | 反问覆盖度 ≥ 8 项 |
| P8 | 团队注意力稀缺（结构性问题） | §1.4 | 全栈——L3 自动化是核心解药 | M3 可观测 dashboard | M3 | phase 介入时间下降 75% |
| P9 | 一性成功率低 | §1.2 | L3 + L4 多层防护 | 4 级验证阶梯逐级快反馈 + 有界重试 + 三路决策兜底 | 贯穿 M1-M3 | 一性成功率 ≥ 70% |

- - M1（1 个月）集中解决 P1 / P2 / P3 —— 这三个都是”agent 在执行层失信”，是当前最大痛点

- - M2（2 个月）集中解决 P4 / P5 / P6 —— 这是”规模化”的前提

- - M3（3 个月）解决 P7 / P8 / P9 收尾 —— P8 是结构性问题，需要 dashboard 量化展示

- - P9（一性成功率）贯穿全程 —— 不属于某一阶段，是每一阶段的累积目标

4.5 核心架构：生成/验证分离的自主编程 OS

4.1中给出了第一性原理（生成与验证分离），本节把它落成具体架构。分四部分：角色班子 → 验证阶梯 → 验证循环 → 平台栈。

4.5.1 智能体角色班子（不是一个全能 agent，是一组互相制衡的角色）

自主编程不该是一个全能 agent 单打独斗，而是一组职责单一、互相制衡的角色：

| 角色 | 职责 | 上下文 | 模型建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Architect / Brain | 需求澄清、边界收敛 | 与人高频交互 | 强模型（需推理） |
| Spec | 写 REQ / DES / TASK / CHK | 独立 | 强模型 |
| 可执行规格翻译⭐ | 把 CHK 翻译成可执行 property（可执行规格） | 独立 | 强模型 |
| Code Writer | 实现代码 | 独立 | 可插拔（CC / Codex） |
| Verifier ⭐ | 对抗式审查，专职找问题 | 独立，不可见 Writer 推理 | 对抗 prompt / 不同模型 |
| Debugger | 解读反例、定位根因、给修复建议 | 独立 | 强模型 |
| Orchestrator | 状态机，不是 agent | — | 无（纯代码） |

两个关键点：

- - 可执行规格翻译把验收清单从人看的文字变成机器能跑的证据——这是规格的可执行化。

- - verifier是与 Writer 物理隔离的对抗角色。它的激励是”找出问题”而非”通过审查”，且看不到 Writer 的自我辩解，只看规格 + 代码 + 客观证据。这就是防记忆奖励的架构保证——不靠 prompt 求 agent”别骗自己”，而靠架构让它”没法自己骗自己”。

编排层要”笨”，不要智能：Orchestrator 是确定性状态机，只做派发、重试计数、升级触发、检查点，绝不做”这个产出够不够好”的语义判断。如果把语义判断放进编排层，等于把”人盯”问题挪到编排层，信任问题没解决。

4.5.2 验证层：4 级验证阶梯

验证按便宜→贵分 4 级，多数错误在低级别几秒内就被拦截，走不到昂贵的 e2e——这直接缩短反馈周期：

| 级别 | 内容 | 是否用 LLM | 成本 | 何时跑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 静态 | 编译（tsc/mypy）+ lint（eslint/ruff） | ❌ 纯命令 | 秒级 | 每次改动 |
| Tier 2 Property | LLM写 property | ✅ LLM 写，❌ 机器执行 | 分钟级 | 每个 task 完成 |
| Tier 3 行为 | 真集成 smoke + e2e | ✅ LLM 解读 | 分钟级 | 阶段末 |
| Tier 4 对抗审查 | 独立Verifier 对照规格审查 | ✅ 独立 LLM | 分钟级 | 阶段收口 |

对验证该由谁主导的明确回答：

验证必须以 LLM/agent 为主体，不能退化成纯 lint/规则。但要把主观判断与客观证据分开——LLM 负责理解、翻译、解读、裁决（语义层）；命令负责提供不可辩驳的客观证据：exit code、反例、覆盖率（事实层）。LLM 说我觉得对了不算数，必须有命令证据；但命令跑什么、结果怎么解读、失败怎么处理，由 LLM 主导。

Tier 2 的关键机制——可执行规格 + 属性测试：

CHK 验收项
排序后输出应与输入等长且单调不降
        ↓ Property Translator（LLM）翻译
可执行 Property：
   ∀ lst: len(sort(lst)) == len(lst) 且 is_monotonic(sort(lst))
        ↓ 属性测试框架（Hypothesis / fast-check）
   自动生成几百个随机输入执行
        ↓ 若失败
   反例 → shrinking 压缩成最小反例
        ↓
   最小反例喂给 Debugger 定位根因

为什么这比单元测试强、又比纯 LLM 自评可靠：

- 比单元测试强：单元测试是”例子”，只测你想到的；property 是”规律”，用随机生成覆盖你想不到的边界。

- 比纯 LLM 自评可靠：property 的执行是客观的、不可被 LLM 花言巧语绕过；反例是具体、可复现的。

- 对 LLM 友好：shrinking 给出最小反例，让 Debugger 精准定位，而不是在巨大失败输入里抓瞎。

诚实声明（PBT 适用边界）：property 测试最适合纯逻辑 / 数据结构 / 契约类代码（如示例的排序）。对 UI、API 编排、带副作用的集成代码，往往难以写出有意义的 property，这类主要靠 Tier 3 行为验证（smoke / e2e）兜底。我们不指望 PBT 覆盖一切——它是验证阶梯中的一级，不是全部。

4.5.3 单阶段验证循环（编排的具体形态）

对每个阶段：
  1. 派发 Writer（注入规格上下文 + 强制引用规格段落）
  2. Writer 产出 + 声称完成
  3. 按"便宜→贵"顺序跑验证阶梯：
     Tier1 静态 → 通过才进
     Tier2 property → 通过才进
     Tier3 行为/集成
  4. 三级都过 → 派发独立 Verifier 做 Tier4 对抗审查
  5. Verifier 返回 PASS / FAIL（带具体问题 + 对应 spec 引用 + 证据）
  6. FAIL → 把问题喂回 Writer 重做（有界重试，≤3 次）
  7. 重试用尽 或 问题语义模糊 → 触发"三路决策"升级人
  8. 更新状态机 + 检查点（断点续跑）

4.5.4 三路决策（人类介入的唯一常规形态）

当验证失败且语义模糊时，Verifier 不硬判，而是把问题分类后路由给人，让人做几秒钟的三选一，而非半小时的逐行审查：

| 选项 | 含义 | 谁的责任 |
| --- | --- | --- |
| 修代码 | 实现错了 | Writer / Debugger |
| 修规格 | 规格本身错 / 含糊 | 人（规格是人的责任） |
| 修测试 | property 翻译错了 | Property Translator |

这是”减少人的精力”的核心机制：人的角色从”监工”变成”裁判”——每次介入是几秒的选择题，不是持续盯守。这正是痛点 P8 的解药。

4.5.5 防 Reward Hacking 六道防线

| # | 防线 | 手段 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 架构隔离 | Verifier 与 Writer 上下文隔离，看不到对方推理 |
| 2 | 客观执行 | property 由机器跑，不靠 LLM 口头通过 |
| 3 | 激励对齐 | Verifier 的职责是”找问题”，不是”放行” |
| 4 | 最小反例 | shrinking 让问题无处遁形 |
| 5 | 测试完整性 | 命令侧扫描 skip / mock 吞错 / 删断言 等作弊 |
| 6 | 三路决策 | 模糊处强制人裁决，不给 agent 自圆其说的空间 |

4.5.6 平台运行时栈（支撑层）

上面的角色与验证逻辑，最终跑在一个 5 层平台栈上（这一层是”运载工具”，可替换，见 §4.6.3 平台选型）：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ L5 决策层（人类）：三路决策 / 战略点 / dashboard 被动可见      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L4 协调层（Orchestrator，确定性状态机）                        │
│   - Goal 状态机: 9 阶段可回退（对应 P1-P9 推进）              │
│   - Sub-agent fan-out: 多模块并行（对应 P5）                  │
│   - Checkpoint + Resume: 跨崩溃/跨天（对应 P4）              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L3 验证层（4 级阶梯 + 独立 Verifier + 三路决策）               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L2 执行层（Worker Agents / Tools）                            │
│   - 9 个 zsspec worker skill（保留并强化）                    │
│   - Claude Code / Codex 作为 implementer（可插拔）            │
│   - LSP / subprocess / sandbox / web / browser                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ L1 平台层（Runtime / Infrastructure）                          │
│   - runtime: session log / goal state / persistence           │
│   - Sandbox: bwrap / Landlock / Windows-ACL                    │
│   - Telemetry: OTel 后端 + webhook                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

我认为：这套架构的价值不在”又画了个分层图”，而在于它把 §4.1 的第一性原理落到了可执行的角色与流程上——生成与验证分离、编排保持确定性、人只做选择题。平台栈（L1-L5）只是运载工具，真正决定成败的是 L3 验证层的设计。

4.5A Verifier 的实现形态：skill vs subagent vs 独立进程

这是落地时绕不开的工程决策：对抗式 Verifier 到底用什么形态实现？ 下面给出对比与明确推荐。

四种实现形态对比

| 实现形态 | 上下文隔离性 | 复用 zsspec | 实现复杂度 | 能否对抗 | 适合的角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Skill（同上下文） | ❌ 低（共享编排上下文） | ✅ 高 | 低 | ❌ 会看到 Writer 自述 | Property Translator |
| B. 独立 Subagent | ✅ 高（独立上下文） | 中 | 中 | ✅ 物理隔离 | Verifier / Debugger（首选） |
| C. 独立进程（新起 CC 实例） | ✅ 最高（完全隔离） | 低 | 高 | ✅ 完全隔离 | 重场景 / 强对抗 |
| D. DSH scoped agent.ctx | ✅ 高（scope 隔离） | 中 | 中 | ✅ 隔离 | 若平台选 DSH |

明确推荐

- Property Translator → 用 skill。它是相对确定性的”规格→property”翻译，复用现有 zsspec-verify 改造即可，不需要隔离，成本最低。

- Verifier（对抗审查）→ 必须用独立 subagent。这是整套方案的信任基石，绝不能用 skill（理由见下）。

- Debugger → 用 subagent。需要”新鲜视角”看最小反例，不被 Writer 的思路带偏。

为什么 Verifier 必须是 subagent 而非 skill

| 理由 | 说明 |
| --- | --- |
| 隔离是信任的来源 | skill 运行在编排者同一上下文，会”看到”Writer 的自我辩解与推理，对抗性被污染；subagent 独立上下文，天然隔离 |
| 可换模型/参数 | subagent 可用不同模型、不同 temperature、对抗式 system prompt，强化”找问题”倾向 |
| 可被编排管理 | 编排层能 spawn / 收集结构化结果 / 设超时，符合 §4.5.3 验证循环 |
| 对应 DSH 能力 | 若平台选 DSH，subagent capability 正好提供 scoped 隔离，零额外造轮子 |

Verifier subagent 的输入/输出契约（关键设计）

只注入这些（保证对抗性）：

- 规格（REQ / DES / CHK）

- 代码 diff / 相关文件

- 验证命令的客观输出（exit code、反例、覆盖率）

明确不注入（防污染）：

- Writer 的自述、推理过程、“我觉得我做好了”之类的话

输出结构化（供编排层判定）：

{
  "verdict": "PASS" | "FAIL" | "AMBIGUOUS",
  "issues": [
    { "spec_ref": "CHK-003", "problem": "...", "evidence": "..." }
  ],
  "route": "fix_code" | "fix_spec" | "fix_test" | null   // AMBIGUOUS 时给三路建议
}

我认为：这个”输入白名单 + 输出结构化”的契约，是把”对抗式审查”从口号变成工程的关键。Verifier 看不到 Writer 的辩解、只对着规格和客观证据挑毛病——这才是”分离”二字的真正落地。

4.6 差异化优势（含可插拔策略）

4.6.1 vs 商业产品

| 维度 | Devin 等商业产品 | 我们 |
| --- | --- | --- |
| Codebase 知识 | DeepWiki（外部构建） | 自有 codebase，原生集成 |
| Spec 体系 | 通用（无） | zsspec 原生支持 |
| 安全合规 | 云服务（数据出公司） | 内部部署，数据不出域 |
| 流程定制 | 不可定制 | 完全可控 |
| Coding Agent 选择 | 锁定单一模型 | 可插拔（Claude Code / Codex / 国产模型） |

我认为：我们和 Devin 最大的差异不是技术，是 codebase 知识的深度 —— DeepWiki 是 Cognition 外部构建的（先有 Devin 再造 DeepWiki），而我们是原生集成（zsspec + 内部 codebase 是同一批人在维护）。这是商业产品短期内追不上的护城河。

4.6.2 可插拔策略（不锁定 Coding Agent）

按 §4.1 的核心判断，不依赖特定 Coding Agent：

- Worker 层抽象为 WorkerInterface，可挂 CC / Codex / SWE-agent / 国产模型

- Verifier 由独立对抗 agent 主导，命令提供客观证据——评测权不交给”被评对象本身”（即 Writer），但验证的判断主体仍是 LLM，命令只是不可辩驳的证据（见 §4.5.2）

- Orchestrator 层可任意替换 coordinator 实现

- 模型成本 / 能力波动时可热切换

我认为：这是平台化而非单一产品的设计哲学 —— 这也是为什么 DSH / OpenHands 这类 runtime 框架比 Devin 更适合做长期演进。绑定一个 Coding Agent 等于把自己的命运交给一个供应商的更新节奏。

4.6.3 编排平台的选型（分阶段，不锁死）

编排平台的本质需求只有 4 条，任何平台满足即合格：①持久化状态机（断点续跑，对应 P4）②确定性阶段流转 ③带沙箱的子进程执行 ④事件/通知系统（升级、远程介入）。

| 阶段 | 平台选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| M1（先证明验证价值） | 沿用 Hermes，加一层轻量状态持久化（SQLite/JSON 检查点） | 不引入新平台风险，先验证”生成/验证分离”这个核心假设是否成立 |
| M2（验证有效后） | 评估迁移：DSH（goal/workflow/subagent 原语正对应 §4.5 角色）vs 增强版 Hermes | 此时已知道验证层要什么，选型有据可依 |
| 关键原则 | 验证层与规格层必须与平台解耦 | 平台只是运载工具，换平台不应重写验证逻辑 |

我认为：最该先回答的问题不是”用哪个平台”，而是”分离式验证 + 可执行规格，能否让验证可信到不需要人盯”。这个假设在 Hermes 上就能验证——假设成立，平台选型是工程问题；假设不成立，换什么平台都白搭。先验证价值，再选载体。

4.7 实施路径：痛点驱动的三阶段

每个阶段都明确解决哪些痛点 —— 这是 §4.4 映射表的执行版。每个阶段都有”对应痛点”+“具体工作”+“可量化成功标准”三件套。

时间安排：三阶段各 1 个月，顺序推进，总计 3 个月（与 §5.2 / §7.1 一致）。

阶段 1（M1，第 1 个月）：砍掉 P1 / P2 / P3

目标：在 1 个示范项目上跑通”phase 自动 verify” + 解决 apply 失焦 + 接入真集成 smoke。

对应痛点：P1 / P2 / P3

具体工作（围绕”生成/验证分离”落地，编排平台沿用 Hermes 不更换）：

- 实现 Property Translator（skill 形态）：把 CHK 翻译为可执行 property，复用并改造现有 zsspec-verify（针对 P2 的规格可执行化）

- 实现独立 Verifier subagent：对抗式 system prompt + “输入白名单/输出结构化”契约（见 §4.5A），替代”Writer 自评”（针对 P2）

- 实现 Tier1 + Tier2 验证：静态命令（tsc/eslint）+ property 测试（Hypothesis/fast-check，含 shrinking）（针对 P2 / P9）

- 实现三路决策路由：验证失败且语义模糊时，分类推送”修代码/修规格/修测试”（针对 P2 / P8）

- 扩展 handoff pack：spec 强制 inline + phase 内强制回读 + 要求引用规格段落（针对 P1）

- 新增 stage 10：真集成 smoke（起服务 + 真实请求 + 抓日志）（针对 P3）

成功标准（可量化）：

- 选定 1 个具体示范项目（建议从现有 4 个 zsspec 项目中选 1 个）

- 该项目跑完 5 个完整 feature，全 phase 经”4 级验证阶梯 + 独立 Verifier”

- property 测试抓到的 bug 数 ≥ 单元测试抓到的（验证可执行规格的价值）

- 人工介入次数较现状下降 ≥ 50%（验证”分离 + 三路决策”省精力）

- 每个 phase 转换 ≤ 15 分钟人工介入；一性成功率 ≥ 50%（M1 是基础线，后续提升）

- M1 末提交一份”验证层适用性报告”——含 4 级阶梯命中率、三路决策分布、false positive / false negative 案例

阶段 2（M2，第 2 个月）：解决 P4 / P5 / P6

目标：规模化前的最后一公里。

对应痛点：P4 / P5 / P6

具体工作：

- 引入可持久化 runtime（候选 DSH / 增强版 Hermes，按 §4.6.3 评估结果选型）：session log + goal state + checkpoint + resume（针对 P4）

- 实现 Multi-goal Queue：跨项目并行（针对 P5）

- 接入 OTel + 自告 webhook（针对 P6）

- 实现远程 pause/resume/rewind 命令

成功标准：

- 单人管 5+ 并行 goal 不卡顿

- session 崩溃后 30 秒内自动 resume

- 手机端能 pause/resume/rewind

- 一性成功率 ≥ 70%

阶段 3（M3，第 3 个月）：评估 + P7 / P8 / P9 收尾

目标：量化收益 + 决策是否规模化。

对应痛点：P7 / P8 / P9

具体工作：

- 量化所有 KPI（见 §5.3）：phase 转换耗时、一性成功率、并行项目数

- 推广到 5–10 个项目验证

- 与商业产品（Devin）做能力对照（参见 §3.3 能力矩阵）

- 决策是否全面铺开

成功标准：

- 一性成功率 ≥ 70%

- 每个 phase 人工介入 ≤ 15 分钟

- 并行项目数 ≥ 4 个/人

- 每月节省人工 ≥ 400 小时（见 §5.3 ROI 测算）

§5 投入与里程碑

5.1 投入估算

| 资源 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 架构师 | 1 人 × 3 个月 | 主导方案设计与技术决策 |
| 资深工程师 | 1 人 × 3 个月 | 实现 Property Translator + Verifier subagent + 三路决策 + 编排状态机 |
| 编排平台（增强版 Hermes / DSH） | 已有 / 免费 | 优先复用，M2 评估选型（见 §4.6.3） |
| 试点项目 | 1 个 | 从现有项目中选 |

总投入：约 2 人 × 3 个月（不含基础设施）。

5.2 三个里程碑

每个里程碑都对应 §4.4 痛点映射表中的具体痛点 —— 不是凭空定的，是有驱动的。

| 里程碑 | 时间 | 解决痛点 | 可交付物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 第 1 个月末 | P1 / P2 / P3 | 验证层 v0.1（Property Translator + Verifier subagent）+ 单项目 POC + stage 10 真集成 smoke | 5 个完整 feature 全 phase 自动 verify；phase 转换 ≤ 15 分钟 |
| M2 | 第 2 个月末 | P4 / P5 / P6 | 可持久化 runtime + Multi-goal Queue + 远程命令 | 单人管 5+ 并行 goal 不卡顿；崩溃 30 秒内 resume |
| M3 | 第 3 个月末 | P7 / P8 / P9 | KPI dashboard + 商业产品对照 + 决策建议 | KPI 全部达标 + ROI 数据可读 |

5.3 KPI 与收益测算

每个 KPI 都对应 §4.4 映射表中的痛点 —— 不是凭空设的，是被痛点驱动的。

| KPI | 痛点来源 | 当前 | M3 目标 | 收益来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每个 phase 转换人工介入 | P2 | ~60 分钟 | ≤ 15 分钟 | 节省 75% 验证开销 |
| 一性成功率（CC 跑完无需 rewind） | P9 | ~30% | ≥ 70% | 少 2-3 次迭代/feature |
| 单人并行项目数 | P5 | 2-3 个 | 4-6 个 | 资源利用率提升 50-100% |
| 单 feature 平均工期 | P1 / P3 | 3 天 | 2 天 | 研发周期缩短 33% |
| 真集成 smoke 覆盖率 | P3 | 0% | ≥ 80% | bug 漏出减少 |
| 跨 session 续跑成功率 | P4 | 需手工 | ≥ 95% | 崩溃不再丢上下文 |

按月累计 ROI（15 人团队估算）

说明：M1-M2 是纯投入期（仅构建），M3 末开始部分产出，M4+ 进入稳态。回本周期比”1.2 个月”更现实。

| 月份 | 投入 | 节省 | 累计净收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 10万 | 0 | -10万 | POC 阶段，仅构建，无产出 |
| M2 | 10万 | 0 | -20万 | M2 仍在构建，无产出 |
| M3 | 10万 | ~5万 | -25万 | M3 末部署，部分团队试用 |
| M4 | 0 | 25万 | 0万 | 稳态产出开始 |
| M5 | 0 | 25万 | +25万 | 第 5 个月回本 |
| M6+ | 0 | 25万 | 持续增长 | 规模化收益 |

- M3 月节省按 1/3 算（边评估边产出，团队还在适应）

- M4 起稳态产出 25 万/月，对应 §5.3 计算明细

收益计算明细（统一口径）

- 每个工程师每天在 phase 转换上花约 1.5 小时（P2 + P9 是主要消耗）

- 压缩到 15 分钟 = 每天节省 1.25 小时/人

- 15 人 × 1.25 小时 × 22 工作日 = 每月节省约 412 小时

- 按综合工程师成本（资深 + 普通加权）约 600 元/小时

- 每月节省约 25 万元（412 × 600 ≈ 25万）

说明：本计算只算 phase 转换节省的工时，没有算 P3（调试 agent 代码）/ P7（需求拉扯）/ P9（评测）等其他痛点带来的额外收益。因此 25 万/月是保守估算——实际可能翻倍。

回本周期

- 累计投资：~30 万元（2 人 × 3 个月 + 工具费用）

- 稳态月节省：~25 万元

- 从 M1 起算 ~5 个月回本；从 M3 完成起算 ~2 个月回本

- 之后规模化收益线性增长

我认为：这个回本周期是保守估算。实际收益可能更高——因为： 1. 节省的可能不止 phase 转换时间（bug 漏出减少带来的质量杠杆） 2. 跨项目并行带来的杠杆（4-6 个并行项目 > 4 个人的 4 倍工作量） 3. 知识积累（workspace memory）带来长期复利

§6 风险与回退条件

6.1 技术风险

每条风险的缓解措施已在 §4 方案中明确 —— 这里给出”风险→方案”的对应关系，避免老板觉得”风险是事后补丁”。

| 风险 | 严重度 | 缓解措施 | 覆盖来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent apply 失焦（不读完整 spec） | 🔴 高 | Spec 强制 inline 到 handoff；phase 内强制回读；要求引用规格段落 | §4.7 M1-P1 |
| Verify 漏判（命令通过但实际有 bug） | 🟠 中 | 4 级验证阶梯 + 独立 Verifier 对抗审查 + 三路决策兜底 | §4.5.2 / §4.5.4 |
| Verifier/Writer 共谋或自评自骗（reward hacking） | 🔴 高 | 六道防线：架构隔离 + 客观执行 + 激励对齐 + 最小反例 + 测试完整性扫描 + 三路决策 | §4.5.5 / §4.5A |
| 上下文爆炸（长 session 失忆） | 🟡 中 | Compaction + 阶段性摘要 + 工作记忆 | §4.5.6 L1（runtime 自带） |
| Tool 副作用（agent 误删/误写） | 🔴 高 | Sandbox 隔离 + 写操作审计 | §4.5.6 L1 |
| Token 成本失控 | 🟡 中 | Per-phase budget cap；超过告警 + 暂停 | §4.5.6 L2 |
| 模型升级破坏兼容 | 🟡 中 | Worker 抽象 + 可插拔；小流量灰度 | §4.6.2 可插拔策略 |

诚实声明（成本换可信度）：本架构用多个独立 subagent（Property Translator / Verifier / Debugger）+ property 测试来换可信度，token 消耗高于现在的”单 agent 自评”。这是”用成本换信任”的有意取舍，不是疏忽。缓解：分级触发——低风险阶段只跑 Tier1/2，高风险/收口阶段才上全套；并设 per-phase budget cap（见上表）。省下来的是更贵的人工注意力，账仍划算（见 §5.3）。

6.2 组织风险

| 风险 | 严重度 | 缓解措施 | 覆盖来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 团队抗拒（担心被替代） | 🟠 中 | 定位为”放大工程师能力”非”替代”；让最有经验的人先用 | §4.1 核心判断 |
| 责任边界不清（agent 出的 bug 谁负责） | 🟠 中 | 明确：人定 spec = 人担责；agent 执行 = 不担责；merge = 人批 | §2.2 边界原则 |
| 流程破坏（与现有 PR review 冲突） | 🟡 中 | 不替换现有 review，只在 review 前自动 verify | §4.1 核心判断 |
| 安全合规（agent 写错文件泄露密钥） | 🔴 高 | 所有写操作审计；密钥不入 prompt；env 走 sealed secrets | §4.5 L1 |

6.3 商业风险

| 风险 | 严重度 | 缓解措施 | 覆盖来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依赖单一 Coding Agent | 🟡 中 | Worker 抽象可插拔 | §4.6.2 |
| 商业产品降价抢市场 | 🟡 低 | 我们的护城河是自有 codebase 与 spec 体系 | §4.6.1 |
| 模型成本上涨 | 🟡 中 | 可切换国产模型；per-phase budget | §4.6.2 |

6.4 回退条件：什么信号出现就停

| 信号 | 处理 |
| --- | --- |
| 连续 2 周一性成功率无提升 | 暂停优化，回顾 spec 体系本身 |
| 安全事件（agent 写错文件/删库/泄密） | 立即暂停，全员排查 |
| 团队满意度持续下滑（>2 周） | 暂停推广，先解决采纳问题 |
| Token 成本超过预算 2 倍 | 暂停，切国产模型或限流 |
| M3 评估后 ROI 不达标 | 停止主线，回到现有 zsspec 优化 |

6.5 已知的”做不到”——必须诚实承认

- 业务边界判断无法自主——必须人

- 架构选型责任无法转移——必须人

- Merge 决策无法自动——必须人

- 跨领域重大变更无法自主——必须人

- 自主不是 100% 替代人工——是解放 50% 以上注意力（目标 75%），不是 100%

§7 决策请求

7.1 请批准（资源类）

| 项 | 内容 | 估算 |
| --- | --- | --- |
| 人力 | 1 名架构师 + 1 名资深工程师，3 个月全职 | ~25万 |
| 预算 | Claude Code / token / 测试费用 | ~5万 |
| 试点项目 | 从现有 4 个 zsspec 项目中选 1 个（建议选当前最痛的） | — |
| 时间窗口 | M1 (1 月) → M2 (2 月) → M3 (3 月) | 3 个月 |

7.2 请确认（方向类）

| 项 | 备选 |
| --- | --- |
| 路线选择 | 见下方 §7.3 路线选择题 |
| 优先级 | 自主编程 OS vs 其他 AI 项目，哪一个先做？ |
| 范围 | 是覆盖 P1-P9 全部 9 个痛点，还是先聚焦 M1 阶段的 P1/P2/P3？ |
| 考核 | 是否将”一性成功率”与”phase 介入时长”纳入团队 OKR？ |

7.3 路线选择题

请选择我们要走的路线：

| 路线 | 范围 | 时间 | 人力 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A（推荐） | M1→M2→M3 全做 | 3 个月 | 2 人 | 当前主推 |
| B（保守） | 只做 M1（验证”生成/验证分离”可行性） | 1 个月 | 1.5 人 | 适合不确定路线价值时 |
| C（激进） | 扩大范围（多项目并行 + 自研 runtime） | 6 个月 | 3 人 | 高投入高风险，不推荐 |
| D（观望） | 暂缓，等待 Devin 2.0 / OpenHands 进一步成熟 | — | — | 不推荐，会失去先机 |

我推荐路线 A，理由：

- zsspec 已具备基础（4 项目验证 + 15 人使用），不需要 0 开始

- M1 单独跑通即可证明”生成/验证分离”的价值 —— 即使后续不做，沉淀也有用

- 30 万投入相对公司 AI 预算可控

- ~5 个月回本（保守），6+ 月开始纯收益

- 路线 D 等竞争对手会让我们失去先发优势 —— 客户进入”行业基线”判断时我们将付出更高切换成本

7.4 下一步行动

| 时间 | 行动 | 责任人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 选定示范项目 + 细化验证层 v0.1 设计（Property Translator + Verifier subagent + 三路决策） | 架构师 | §4.4 M1 范围确认 + 命令清单草案 |
| W2 | 实现 Tier1/Tier2 验证 + 搭建反馈闭环 | 资深工程师 | 验证层 v0.1 可跑 |
| W3-W4 | M1 POC 跑通：1 个示范项目端到端自动 verify | 全员 | 5 个 feature 全 phase 自动 verify |
| M2 启动条件 | M1 验证通过 + 老板批准路线 A | — | — |
| M3 启动条件 | M2 验证通过 + KPI 初步达标 | — | — |

附录 A：14 环节评估者矩阵（详细）

| 环节 | 一级评估者 | 二级评估者 | 兜底 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 需求澄清 | LLM judge | 反问覆盖度 | 人 | brain 结论 |
| 2 架构设计 | LLM judge | 设计约束清单 | 人 | DES 文档 |
| 3 任务分解 | 规则引擎 | 完整性检查 | 人 | TASK 表 |
| 4 验收清单 | 规则引擎 | 编号追溯 | 人 | CHK 表 |
| 5 spec 一致性 | 规则引擎 | LLM judge | 人（仅阻塞） | verify 报告 |
| 6 代码实现 | tsc/test exit | lint 静态 | LLM judge | git diff |
| 7 单元测试 | pytest exit | 覆盖率 | LLM judge | coverage report |
| 8 静态审查 | eslint/tsc | LLM judge（命名/风格） | 人（critical） | lint report |
| 9 e2e 生成 | LLM judge | 可运行性 | 人 | playwright 代码 |
| 10 真集成 smoke | curl exit + 日志 | LLM judge（响应 shape） | 人（仅异常） | smoke 报告 |
| 11 PR 创建 | GitHub API | LLM judge（描述） | 人 | PR URL |
| 12 CI 反馈 | GitHub API exit | LLM judge（CI 报告） | 人（仅红） | CI 状态 |
| 13 Code Review | 规则 + LLM | 人 | — | review 报告 |
| 14 Merge | 人 | — | — | merge commit |

附录 B：术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| SDD | Spec-Driven Development，规格驱动开发 |
| zsspec | 我们的 SDD skill 套件，9 个子 skill 覆盖完整研发流程 |
| Phase | SDD 的一个阶段（brain / spec / verify / apply 等） |
| Goal | 一次端到端的研发任务（一个模块从 0 到 done） |
| HITL | Human-in-the-Loop，人在回路 |
| ACI | Agent-Computer Interface，agent 与工具的接口 |
| Verifier | 独立对抗式验证 agent（subagent 形态）：LLM 主导，命令提供客观证据；与 Writer 上下文隔离，专职找问题 |
| Writer | 生成者（如 Code Writer），产出代码/文档；与 Verifier 分离，不自证 |
| 生成/验证分离 | 本方案第一性原理：生成者与验证者架构隔离，防 reward hacking 与自评自骗 |
| 可执行规格（Executable Spec） | 把 CHK 验收项翻译成机器可跑的 property，作为客观 ground truth |
| Property Translator | 把规格翻译为可执行 property 的角色（skill 形态） |
| 属性测试（PBT） | Property-Based Testing，用随机生成的大量输入验证 property，失败给反例 |
| Shrinking | PBT 失败时把反例自动压缩成最小可复现例子，便于定位 |
| 对抗式审查 | Verifier 以”找问题”为激励、对照规格挑毛病的验证方式 |
| 三路决策 | 验证失败且语义模糊时，路由人做”修代码/修规格/修测试”三选一 |
| 4 级验证阶梯 | 静态 → property → 行为 → 对抗审查，按”便宜→贵”逐级拦截 |
| Reward Hacking | agent 通过钻空子骗过验证（如注释掉测试用例） |
| Orchestrator | 协调层，确定性状态机，管理 goal 流转/重试/升级，不做语义判断 |
| Sub-agent | 子 agent，独立的 context 跑独立任务 |
| Worker | 执行层 agent，跑具体 stage 任务 |
| L0–L5 | 自主等级光谱（见 §3.2） |
| DeepWiki | Cognition 的知识图谱系统，索引 codebase |
| Checkpoint | 状态快照，可恢复 |
| Fork | 从已有 session 创建子 session |

附录 C：参考文献

- Devin AI Technical Architecture - https://www.zenml.io/llmops-database/building-an-autonomous-ai-software-engineer-with-advanced-codebase-understanding-and-specialized-model-training-6bnir

- Devin AI Review 2026 - https://techvernia.com/pages/reviews/coding/devin.html

- SWE-agent (Princeton) - https://swe-agent.com/latest/background/

- OpenHands Architecture - https://deepwiki.com/All-Hands-AI/OpenHands/3-system-architecture

- AgentOS HITL Design - https://docs.agentos.sh/features/human-in-the-loop

- Cursor Self-Improving Agent Factory - https://www.zenml.io/llmops-database/building-a-self-improving-ai-coding-agent-factory

- AutoCodeRover / SWE-bench Leaderboard - https://www.swebench.com

- DeepSeek Harness - https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness（本项目，基于 Cordis 的 agent runtime）

附录 D：变更记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-09-03 | myq | 初稿，内部研讨 |
| v0.2 | 2026-09-04 | myq | 修订稿，内部研讨 |